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Годовой план текущего ремонта жилищного фонда Бобруйского района на 2026 год

	№ п/п
	Адрес дома
	Вид работ
	Единица измерения
	Объем 
работ
	Ориентировочная стоимость работ
	Сроки выполнения работ

	
	
	
	
	
	
	начало
	окончание

	Источник финансирования: средства местных бюджетов

	1
	П. Редкий Рог ул. Пушкина д. 22
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям
	м2
	13,6
	1 094,27
	январь 
	декабрь

	2
	П. Глуша ул. Октябрьская д. 73
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям
	м2
	7,5
	603,38
	январь 
	декабрь

	3
	П. Глуша ул. 8 Марта д. 1
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям
	м2
	5,3
	421,96
	январь 
	декабрь

	4
	Аг. Ивановка ул. Октябрьская д. 33
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям
- заделка трещин, восстановление штукатурки со стороны фасада;
	м2


м2
	67,0
	5 363,23
	январь 
	декабрь

	5
	П. Туголица ул. 60 лет Октября д. 41
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям
	м2
	66,43
	4 100,00
	январь 
	декабрь

	6
	П. Туголица ул. 60 лет Октября  д. 26
	- ремонт отмостки вокруг жилого дома
	м2
	60,0
	2 660,00
	январь 
	декабрь

	7
	Д. Макаровка д. 28
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям;
	м.п.
	19,0
	850,00
	январь 
	декабрь

	8
	Д. Стасевка ул. Садовая д. 3
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям
	м2
	38,0
	1 620,00
	январь 
	декабрь

	9
	Д. Гороховка ул. Школьная д. 4
	 - ремонт отмостки вокруг жилого дома;
- заделка трещин, восстановление штукатурки
	м2
м2
	40,0
	4 200,00
	январь 
	декабрь

	10
	Д. Гороховка ул. Школьная д. 20
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; 
-  ремонт отмостки вокруг жилого дома
	м2


м2
	98,0
	7 900,00
	январь 
	декабрь

	11
	Д. Петровичи ул. Новосельская д. 13
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям; 
- ремонт отмостки вокруг жилого дома
	м2


м2
	9,8
	660,16
	январь 
	декабрь

	12
	Д. Петровичи ул. Садовая д. 4
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям
	м2
	73,0
	5 840,0
	январь 
	декабрь

	13
	Аг. Ивановка ул. Центральная д. 2
	- заделка трещин, восстановление штукатурки
	м2
	55,0
	2 720,00
	январь 
	декабрь

	14
	П. Редкий Рог ул. Ленина д. 4
	- ремонт крыльца
- устройство козырька над подъездом
	м2
шт
	10,0
1
	3 600,00
	январь 
	декабрь

	15
	Д. Щатково ул. Масловского д. 56
	- ремонт отдельных участков кровли, включая узлы примыкания к вертикальным поверхностям
	м2
	160,0
	12 500,00
	январь 
	декабрь

	16
	П. Туголица пер. Клубный д. 6
	-ремонт системы водоснабжения и водоотведения
	пог.м.
	110,11
	4 055,49
	январь
	декабрь

	17
	П. Брожа ул. Октябрьская д. 6
	-ремонт системы водоснабжения и водоотведения
	пог.м.
	103,2
	3 813,07
	январь
	декабрь

	18
	Д. Осово ул. Садовая д. 1
	-ремонт системы водоснабжения и водоотведения
	пог.м.
	105,3
	3 885,5
	январь
	декабрь

	19
	Д. Осово ул. Садовая д. 2
	-ремонт системы водоснабжения и водоотведения
	пог.м.
	105,2
	3 882,0
	январь
	декабрь

	20
	П. Глуша ул. Октябрьская д. 73
	-ремонт системы водоснабжения и водоотведения
	пог.м.
	109,86
	[bookmark: _GoBack]4 048,94
	январь
	декабрь

	
	ИТОГО:
	73 818,00
	
	




Директор УКП «Жилкомхоз»                                                                                                                     С.В. Гриченок
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